# Rapport d'avancement - Semaine du 2 au 7 juin 2026

Projet : Jeu de Calcul Mental (C# / WPF)   |   Auteur : cissedavid98   |   Date : 8 juin 2026

## 1.  Resume de la semaine

Cette semaine correspond a la finalisation de la Semaine 1 (S1) du plan de developpement sur 4 semaines. L'objectif etait d'etablir les fondations completes de l'application : architecture MVVM, modeles de donnees, services de persistance, navigation et interface de base. Les deux objectifs de S1 ont ete entierement atteints et pousses sur GitHub.

## 2.  Travaux realises

### 2.1  Structure du projet et architecture MVVM

*  Creation de la solution WPF .NET 10 (MentalMathGame.slnx).

*  Architecture Model-View-ViewModel (MVVM) mise en place des le depart.

*  Configuration du fichier .gitignore adapte a un projet .NET / WPF.

*  Theme sombre complet defini dans Resources/Styles.xaml (206 lignes de styles XAML).

### 2.2  Modeles de donnees (Models/)

*  PlayerProfile - profil complet du joueur : identifiant unique (Guid), nom d'utilisateur, statistiques, badges et historique des parties.

*  PlayerStatistics - metriques agregees : parties jouees, points totaux, precision globale, meilleur score par mode, precision par operation.

*  GameSession - une partie complete : mode, difficulte, score final, streak maximal, liste des questions.

*  Question - question posee avec la reponse du joueur, le resultat (correct/incorrect) et le temps de reponse.

*  Score - entree de classement independante du profil pour des requetes rapides.

*  Badge - recompense debloquable avec date de deblocage.

*  Enumerations : GameMode (Chrono, Serie, Survie, DefiDuJour), Difficulty (Facile, Moyen, Difficile), Operation (Addition, Soustraction, Multiplication, Division).

### 2.3  Services

*  SaveService - serialisation/deserialisation JSON locale via System.Text.Json : sauvegarde des profils, chargement, classement (103 lignes).

*  NavigationService - gestion de la navigation entre les vues depuis la MainWindow (19 lignes).

### 2.4  ViewModels et Vues

*  BaseViewModel - implementation de INotifyPropertyChanged et commandes RelayCommand (45 lignes).

*  ProfileSelectionViewModel - liste des profils, creation et selection d'un profil (102 lignes).

*  MainMenuViewModel - navigation vers les 4 modes de jeu (37 lignes).

*  ProfileSelectionView.xaml - interface de selection et creation de profil (142 lignes XAML).

*  MainMenuView.xaml - menu principal avec presentation visuelle des 4 modes (166 lignes XAML).

### 2.5  Documentation UML

*  Diagramme de classes (docs/diagramme-classes.md) - 12 classes et enums avec toutes leurs relations : composition, agregation, dependance et association.

*  Diagramme de cas d'utilisation (docs/diagramme-cas-utilisation.md) - 4 modes de jeu, gestion de profil, classement et statistiques.

*  Correction du 1er juin : suppression des emojis dans les labels Mermaid pour ameliorer la compatibilite d'affichage.

## 3.  Historique des commits

Deux commits effectues sur la branche master :

Commit 1 - 28 mai 2026

*  Message : Initialisation du projet - structure S1

*  Statistiques : 29 fichiers ajoutes, 1 442 insertions

*  Contenu : solution .slnx, modeles, services, ViewModels, vues XAML, ressources, gitignore, diagrammes UML.

Commit 2 - 1er juin 2026

*  Message : docs: mise a jour du diagramme de cas d'utilisation

*  Statistiques : 1 fichier modifie, 6 changements

*  Contenu : suppression des emojis dans les labels Mermaid.

## 4.  Metriques du code

*  Fichiers source C# crees : 15 fichiers (.cs)

*  Fichiers XAML crees : 5 fichiers (.xaml)

*  Lignes de code total (hors dossier obj/) : ~1 150 lignes

*  Documentation UML : 2 diagrammes Mermaid (335 lignes de documentation)

## 5.  Prochaines etapes - Semaine 2 (S2)

La Semaine 2 portera sur le moteur de jeu :

*  Implantation de QuestionGenerator : generation des questions selon la difficulte et l'operation.

*  Implantation de GameEngine : orchestration d'une partie (score, streak, timer, vies).

*  Mode Chrono - parties chronometrees avec score base sur la rapidite.

*  Mode Serie - enchainement de questions avec gestion du streak.

*  Systeme de score et streak (remis a zero a la premiere reponse incorrecte).

## 6.  Contraintes metier

*  Les divisions sont toujours entieres (pas de resultats decimaux).

*  Les soustractions en mode Facile donnent toujours un resultat superieur ou egal a 0.

*  Le Defi du jour utilise un seed base sur la date - jouable une seule fois par profil.

*  Le streak est remis a zero des la premiere reponse incorrecte.